DOKUMENTACJA

PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- ZAMAWIAJĄCY: Parafia Rzymsko–Katolicka p.w. Świętego Michała Archanioła w Surochowie, Surochów 65, 37-500 Jarosław, tel. 16 – 622 47 96

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „ Wymiana więźby i pokrycia dachowego trzech kopuł na zabytkowym Kościele w Surochowie ”

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

Zatwierdzam do użytku:

Jarosław, dnia 2010.08.11.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

( część dla oferentów )

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie inwestycji pn:

„ Wymiana więźby i pokrycia dachowego trzech kopuł na zabytkowym kościele w Surochowie ”

zwana w dalszej części „ specyfikacją ” lub „ SIWZ ”

1.  Zamawiający:  Parafia Rzymsko–Katolicka p.w. Świętego Michała Archanioła w Surochowie, Surochów 65, 37-500 Jarosław, tel. 16 622 47 96, e-mail: xpele@poczta.onet.pl

2.  Tryb udzielenia zamówienia: - przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ).

3.  Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana więźby i pokrycia dachowego trzech kopuł ( tj. kopuła środkowa duża i dwie kopuły boczne ) na zabytkowym Kościele w Surochowie – Gmina Jarosław, w oparciu o prawomocne pozwolenie na budowę – decyzja Nr AB.125/2010 z dnia 26.02.2010 r. wydana przez Starostę Jarosławskiego.

Zakres zadania obejmuje wykonanie następujących robót:

- rozbiórka konstrukcji ciesielskiej bez ponownego montażu – 45,95 m3,

- rozebranie pokrycia dachowego z blachy – 322,42 m2,

- rozebranie ołacenia połaci dachu – 322,42 m2,

- wykonanie nowej więźby dachowej – 45,95 m3,

- dostawa i montaż pierścieni do łączenia krokwi z kleszczami – 440 szt,

- dwukrotna impregnacja grzybobójcza – 322,42 m2

- folie wstępnego krycia układane na krokwiach – 322,42 m2,

- izolacja z wełny mineralnej grubości 20 cm – 322,42 m2,

- odeskowanie powierzchni łukowych kopuł – 322,42 m2,

- folie wstępnego krycia grubości 8 mm – 322,42 m2,

- krycie dachu blachą cynkowo – tytanową grubości 0,7 mm – 322,42 m2,

- wymiana obróbki blacharskiej z blachy cynkowo – tytanowej grubości 0,7 mm – 263,61 m2,

- wymiana rynien na rynny z blachy cynkowo – tytanowej gr. 0,7 mm Ø 15 cm – 133,06 mb,

- wymiana rynien na rynny z blachy cynkowo – tytanowej gr. 0,7 mm Ø 18 cm – 212,68 mb,

- wymiana rur spustowych z blachy cynkowo – tytanowej gr. 0,7 mm Ø 12 cm – 83,39 mb,

- wymiana rur spustowych z blachy cynkowo – tytanowej gr. 0,7 mm Ø 15 cm – 81,45 mb,

- wymiana rur spustowych z blachy cynkowo – tytanowej gr. 0,7 mm Ø 18 cm – 112,30 mb,

Szczegółowy zakres robót został określony w „ przedmiarze robót – kosztorysie ofertowym ” – stanowiącym załącznik  do niniejszej SIWZ, w projekcie budowlanym – stanowiącym załącznik  do niniejszej SIWZ oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiącej załącznik  do niniejszej SIWZ.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych – wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 16 kwiecień 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm. ) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. W przypadku podania przez Zamawiającego nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę winny posiadać: aprobaty techniczne oraz certyfikaty.  Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2007 z późn. zm. ). Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia, celem uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i wyceny robót budowlanych przewidzianych do wykonania zgodnie z postanowieniami SIWZ.

CPV:     45.00.00.00-7 – roboty budowlane,

45.26.10.00-4 – wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,

45.26.19.10-6 – naprawa dachów.

4.  Termin realizacji zamówienia :     -  rozpoczęcie: w ciągu 14 dni od daty

podpisania umowy.

-  zakończenie do dnia 31 grudnia 2010 r.

5.  Warunki udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:

5.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

5.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie, Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

5.1.2	posiadania wiedzy i doświadczenia;

Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch robót budowlanych, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 50 % ceny oferty brutto, na obiektach zabytkowych, które były prowadzone pod ścisłym nadzorem konserwatorskim w zakresie, remontu budynków sakralnych, wpisanych na listę konserwatora zabytków, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu ( referencji ) potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować Kierownikiem budowy posiadającym niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia - wykształcenie i praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1579 ),

5.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Warunek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50% wartości oferty brutto.

5.1.5 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych,

5.1.6 udzielą 5 letniej ( 60 miesięcy ) gwarancji i rękojmi na wykonane roboty licząc od dnia odbioru końcowego.

5.2	Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, określonych w pkt. 5.1 SIWZ, będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły: „ spełnia /nie spełnia ”. Wykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

6.  Wymagane dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu  na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawcy składają w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę następujące dokumenty:

6.1  W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

b)	oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy.

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć dokumenty wymagane w pkt 6.1 SIWZ dotyczące wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Jeżeli ofertę i załączone do niej dokumenty podpisują osoby nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa udzielone przez osobę/osoby ujawnioną/e/ w rejestrze lub ewidencji. Pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo winno spełniać wymogi określone w art. 61 oraz 98 i następnych kodeksu Cywilnego.

6.2 W celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

( minimum dwie roboty budowlane, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 50 % ceny oferty brutto ).

6.3  W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a)  wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami,

b)	oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( zalecane dołączenie kserokopii uprawnień zawodowych oraz kserokopii aktualnych zaświadczeń o wpisie do Izby Inżynierów Budownictwa ).

6.4  W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

(  kwota ubezpieczenia nie mniejsza niż 50% wartości oferty brutto ).

6.5 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa a art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

b)	aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

e)	aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

f)	aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

A. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

B. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa:

1. w pkt. 6.5 litera b-d i litera f – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ),

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

2.	w pkt 6.5 litera e – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt B, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty powyższe stanowią załączniki do oferty, muszą mieć formę pisemną, i mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. Załączniki należy ponumerować zgodnie z numeracją nadaną przez „specyfikację”. Dokument, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej „specyfikacji” powinien być sporządzony zgodnie z tym wzorem.

W przypadku podpisywania dokumentów wchodzących w skład oferty przez osoby inne niż wymienione we wpisie do rejestru lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwo dla tej osoby musi być zamieszczone w ofercie.

Złożenie przez oferenta fałszywych, stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania, zgodnie z przepisami art. 24 ust. 4 ustawy o zamówieniach publicznych spowoduje wykluczenie oferenta z dalszego postępowania.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej. Dopuszcza się porozumiewanie za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, zobowiązana jest na żądanie strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami jest: ks. Krzysztof Pelc – Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Surochowie, Surochów 65, tel. 608 416 481

8.	Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

9.	Termin związania ofertą:

9.1	Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert.

9.2  W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowania oferty.

10.1  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie zadania  sam lub jako partner w konsorcjum, z jedną ostateczną ceną na wykonanie zadania ( art.82 ustawy PZP ) – Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie jego oferty będą odrzucone.

10.2  Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji;

10.3  Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

10.4  Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie przy użyciu nieścieralnego nośnika pisma;

10.5  Wszystkie strony oferty ( wraz z wymaganymi załącznikami) zaleca się ponumerować, ułożyć w kolejności przedstawionej w formularzu oferty, a całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

10.6  Oferta musi być podpisana przez wszystkie osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Zaleca się, aby osoby te złożyły podpisy na wszystkich stronach oferty, załącznikach oraz w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany;

10.7  Wszystkie dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – przez wszystkie osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.

10.8  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem art.93 ust.4 ustawy PZP;

10.9  Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie.

10.10 Ofertę zaleca się złożyć Zamawiającemu w nieprzeźroczystym opakowaniu z napisem:

„ Wymiana więźby i pokrycia dachowego trzech kopuł na zabytkowym Kościele

w Surochowie ”

11. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie art. 38 ust. 1 ustawy PZP, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi pisemnej na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, powiadamiając jednocześnie pozostałych wykonawców zainteresowanych uzyskaniem zamówienia oraz zamieszczając wyjaśnienia na własnej stronie internetowej:

http://surochow.weebly.com (art. 38 ustawy PZP );

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert określonego w pkt. 12 niniejszej specyfikacji, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia ( art. 38, ust. 4 ustawy PZP ). Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji oraz zostanie doręczona do wszystkich Wykonawców, oraz zamieszczona na stronie internetowej: http://surochow.weebly.com

Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia 30 sierpnia 2010 r. do godz.12:00 w Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Surochowie, Surochów 65, 37 – 500 Jarosław, w Kancelarii Parafialnej, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia ( art. 84 ust.2 ustawy PZP ). Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub wycofaniu musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta dodatkowo oznakowana dopiskiem „ZMIANA” lub "WYCOFANIE".

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 sierpnia 2010 r. o godz. 12:15 w Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Surochowie, Surochów 65, 37 – 500 Jarosław, w Kancelarii Parafialnej.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Koperty oznaczone "ZMIANA" zostaną otwarte w pierwszej kolejności, a dane z ofert, które dotyczy "WYCOFANIE" nie będą odczytane.

W pozostałych przypadkach Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe zawiadamiając niezwłocznie o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

13. Odrzucenie ofert:

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli ( art. 89 ust.1 u PZP):

13.1  jest niezgodna z ustawą

13.2  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,

13.3  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

13.4  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

13.5  została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

13.6  zawiera błędy w obliczeniu ceny,

13.7  wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3,

13.8  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

14. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli ( art.93 ust. 1 ustawy PZP ) :

14.1  nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu

14.2  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

14.3  w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy PZP zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie

14.4  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć

14.5  postępowanie obarczone jest niemożliwą  do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

15. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

15.1  Cena ofertowa, podana w „ Formularzu oferty ”, powinna być wyliczona w oparciu o przedłożone przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ – zalecaną metodą kalkulacji uproszczonej polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług, według wzoru:

Wk = ∑L x Cj

gdzie: Wk – oznacza wartość kosztorysową robót, L – oznacza liczbę jednostek przedmiarowych robót, Cj – oznacza cenę jednostkową dla ustalonych jednostek przedmiarowych.

Podatek od towarów i usług ( VAT ) należy doliczyć w kosztorysie ofertowym do końcowej wartości kosztorysowej robót, a wartości brutto i netto wpisać do pkt 1 „Formularza oferty”.

W przypadku kilku kosztorysów składających się na ofertę podatek VAT należy doliczyć w każdym kosztorysie ofertowym do końcowej wartości kosztorysowej robót, a następnie zsumowane wartości netto i brutto wpisać do pkt 1 „Formularza oferty”.

15.2	Podstawy do sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią:

15.2.1 – dokumentacja projektowa,

15.2.2 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

15.2.3 – przedmiary robót,

15.2.4 – ceny jednostkowe określone ( oferowane ) przez Wykonawcę według własnej kalkulacji bez podatku od towarów i usług ( VAT ).

15.3	  Przedmiary robót określają szczegółowy opis robót i wskazują czynności, które należy uwzględnić w cenach jednostkowych oferty, jednostki przedmiarowe i ilości jednostek przedmiarowych wynikające z obliczeń.

Przywołane w przedmiarze robót podstawy wycen katalogowych służą jedynie uszczegółowieniu opisu pozycji przedmiaru i nie są podstawą do wyceny robót.

W przypadku gdyby zakres robót ujęty w przedmiarach nie obejmował pełnego zakresu wynikającego z dokumentacji projektowej, należy zgłosić Zamawiającemu.

15.4	  Oferowane ceny jednostkowe robót muszą uwzględniać wszystkie koszty wykonania zadania, koszty robocizny, materiałów, sprzętu, roboty towarzyszące i tymczasowe.

15.5	  W kosztorysie ofertowym nie mogą występować dodatki i upusty oraz ewentualne inne składniki kalkulacyjne poza tymi, które wynikają z formuły kalkulacyjnej.

15.6	  W kosztorysie ofertowym muszą być wycenione wszystkie pozycje przedmiaru, co oznacza podanie ceny jednostkowej i obliczenie wartości dla każdej pozycji przedmiaru. Brak ceny i wartości tych pozycji, które nie zostały wypełnione przez Wykonawcę skutkować będzie uznaniem, że zostały one uwzględnione w cenach i wartościach innych pozycji. W związku z tym Wykonawca nie będzie miał prawa żądać dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie robót nie wycenionych w kosztorysie ofertowym.

15.7	  W przypadku zastosowania innej technologii wykonania robót, dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych, przy zachowaniu parametrów technicznych i uzyskaniu efektów określonych w dokumentacji projektowej.

15.8	  Ceny / stawki: roboczogodziny, narzuty, które zostały przyjęte do wyceny robót w danej kategorii / branży robót muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży / kategorii robót.

15.9	  Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

Do kosztorysów ofertowych należy dołączyć przyjęte do wyceny robót w danej kategorii / branży robót: stawkę roboczogodziny, narzuty procentowe oraz zestawienie materiałów i sprzętu wraz z ich cenami jednostkowymi.

Wykonawca może od wyliczonej kwoty stosować zniżki i bonifikaty. Tak wyliczoną ostateczną cenę zamieszcza w ofercie na formularzu oferty- zał. nr 1. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Cena zamówienia ma być podana w PLN. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w PLN.

16.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w niniejszej SIWZ- tj. złożone przez Wykonawców niewykluczonych z postępowania i oferty nie odrzucone przez Zamawiającego. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie wyznaczonego przez Zamawiającego kryterium.

Jedynym kryterium jest cena - znaczenie 100%

W trakcie porównywania ofert Zamawiający zastosuje następujący sposób obliczania najkorzystniejszej oferty, tj. o najwyższej liczbie punków, według określonego wzoru:

| An | = | Cena minimalna wśród złożonych ofert | x 100 pkt |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cena zaproponowana przez Wykonawcę „n” |  |

An – liczba punktów przyznana ofercie „n”

n – numer oferty

17. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę( firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru, a także nazwy ( firmy ), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający powyższe informacje zamieści również na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Parafii Rzymsko – Katolickiej w Surochowie.

Zawarcie umowy Zamawiającego z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana nastąpi nie wcześniej niż po upływie 7 dni od skutecznego zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji, gdy zostanie wniesiony protest przez któregokolwiek z pozostałych uczestników postępowania.

Po przeprowadzonym przetargu należy podpisać umowę zgodną z projektem umowy, będącą dodatkiem do niniejszej specyfikacji, a także zgodnie z ofertą przetargową.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest:

1. wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z pkt 18 niniejszej specyfikacji.

2. przedstawić umowę regulującą współpracę wykonawców, którzy wspólnie uczestniczą w postępowaniu, a których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ( brutto ) podanej w ofercie.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

18.5 Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Jarosławiu Nr 36 9096 0004 2001 0054 4155 0001 z podaniem tytułu:

zabezpieczenie należytego wykonania umowy, „Wymiana więźby i pokrycia dachowego trzech kopuł na zabytkowym Kościele w Surochowie”.

18.7 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

  - Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

  - Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

18.10 Kwota, o której mowa w pkt. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (tj. 15 dni po upływie 36 miesięcy od daty odbioru końcowego).

18.11 W przypadku gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od  wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokółu Odbioru Końcowego).

19. Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

20. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

21. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ustawy PZP.

22. Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

23. Informacje dotyczące walut obcych celem prowadzenia rozliczeń między zamawiającym             i wykonawcą Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawca będą się odbywać w PLN.

24. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu prowadzenia aukcji elektronicznej.

25. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki ochrony prawnej.

27. Podwykonawstwo – podwykonawcy.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. Brak wskazania w ofercie części zamówienia / zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji i uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

27. Załączniki ( dodatki ) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Wzór oferty Wykonawcy – załącznik nr 1 do SIWZ

- Przedmiar robót – kosztorys ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ

3.   Projekt umowy – załącznik nr 2 do SIWZ

4.   Wzór załącznika nr 1 do oferty – oświadczenie wynikające z treści art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.	Wzór załącznika nr 7 do oferty – charakterystyka ogólna oferenta,

6.	Wzór załącznika nr 9 do oferty – Wykaz tożsamych z przedmiotem zamówienia robót budowlanych zrealizowanych przez oferenta w okresie ostatnich 5 lat.

7.	Wzór załącznika nr 12 – oświadczenie o udzieleniu przez wykonawcę gwarancji i rękojmii na roboty budowlane

9. 	Projekt budowlany (rysunki)

10.	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ

………………………………….

miejscowość, data

……………………………………….

pieczęć oferenta

Do:  Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Świętego Michała Archanioła w Surochowie, Surochów 65, 37-500 Jarosław

Od: ……………………………………………………………………………………

( pełna nazwa i adres oferenta )

F O R M U L A R Z     O F E R T Y

na wykonanie inwestycji pn.

„Wymiana więźby i pokrycia dachowego trzech kopuł na zabytkowym Kościele w Surochowie”.

W  odpowiedzi  na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„ Wymiana więźby i pokrycia dachowego trzech kopuł na zabytkowym Kościele w Surochowie ”.

1. Składamy ofertę na  wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za:

Cena ofertowa netto: …………………. PLN ( słownie złotych: ……………………………….. …………………………………………………………………………………………………… ),

Cena ofertowa brutto: …………………. PLN ( słownie złotych: ……………………………… …………………………………………………………………………………………………… ),

Podatek VAT w wysokości ........ %, tj. ........................ PLN ( słownie złotych: ……………….. …………………………………………………………………………………………………… ),

2. Oświadczamy, że:

  - Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia: ………………………………. ( wymagany termin zakończenia 31 grudzień 2010 r. )

  - Udzielamy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres ……... m-cy, licząc od terminu odbioru końcowego ( wymagany okres gwarancji jakości 60 miesięcy )

  - Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

  - Akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

  - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

  - podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

- …..

- …..

- …..

  - W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia   umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

  - Oferta została złożona na ……………………. kolejno ponumerowanych stronach

  - Do oferty dołączono następujące dokumenty :

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu      – zał. Nr 1,

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

– zał. Nr 2,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej                                                                                        – zał. Nr 3,

- Wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z referencjami inwestorów     – zał. Nr 4,

- Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia wraz z uprawnieniami zawodowymi i zaświadczeniem o przynależności do OIIB

– zał. Nr 5,

- Aktualna polisa / inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                                                                                     – zał. Nr 6,

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego              – zał. Nr 7,

- Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego                                                                – zał. Nr 8,

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8                                                                                                             – zał. Nr 9,

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9                                                                                                              – zał. Nr 10,

- Podwykonawcy ( części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom ) 								          – zał. Nr 11,

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty oraz reprezentacji wykonawcy w postępowaniu – jeżeli dotyczy									          – zał. Nr 12,

- Oświadczenie o zapoznaniu się z terenem                                                          – zał. Nr 13,

- Oświadczenie o udzieleniu gwarancji                                                                 – zał. Nr 14,

- Kosztorys ofertowy ( wraz z zestawieniem materiałów, sprzętu i robocizny )      – zał. Nr 15,

- Harmonogram rzeczowo – finansowy 					          – zał. Nr 16,

- Inne:

Nazwa i adres WYKONAWCY:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP ......................................................., REGON ...............................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

...............................................................................................................................................................

Strona internetowa Wykonawcy: .........................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ........................................................................... numer telefonu: ………………….., numer faksu: ………………., e-mail .........................................

……………………………………

nazwisko i imię upoważnionego przedstawiciela oferenta

……………………………………

pieczęć i podpis

Załącznik Nr 2 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR ………………….

zawarta  dniu ............2010 r. w Surochowie, pomiędzy Parafią Rzymsko – Katolicką p.w. Świętego Michała Archanioła w Surochowie, Surochów 65, 37-500 Jarosław, zwaną dalej w treści umowy     „ Zamawiającym ”, reprezentowanym przez:

ks. Krzysztof Pelc – Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Surochowie,

a

- firmą ..................................................................................................................................................., mającą siedzibę .............................................................................................................. zwaną dalej w treści „ Wykonawcą ” reprezentowaną przez:

1. ............................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego inwestycji pn.

„ Wymiana więźby i pokrycia dachowego trzech kopuł na zabytkowym Kościele w Surochowie”.

2.	Całkowity zakres robót będących przedmiotem zamówienia, o której mowa w ust. 1 zawarty został w następujących dokumentach: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach tj. dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, z którymi to dokumentami Wykonawca się zapoznał i akceptuje je w całości.

3.	Integralną częścią są dokumenty wymienione w ust. 2 wraz z ofertą Wykonawcy.

- złożonej ofercie – załącznik nr 2,

- kosztorysie ofertowym – załącznik nr 3,

- harmonogramie robót ( rzeczowo – finansowy ),

stanowiących integralne części niniejszej umowy.

Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2

1.  Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

a)  projektami wykonawczymi, kosztorysami ofertowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,

b)  wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, aktów prawnych wyszczególnionych w art. 30 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2.	Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

a)  stosowania jedynie materiałów i wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1182 z późn. zm. ), oraz ustawy z dnia 16 kwiecień 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm. ),

b)	dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego kompletnych dokumentów świadczących że, wbudowane materiały i urządzenia ( wyroby ) odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowana w budownictwie określonych w przepisach, o których mowa w ppkt a) oraz innych, o ile mają zastosowanie np. certyfikaty, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi ( DTR ), aprobaty techniczne, autoryzacje itp.,

c) wykonania przedmiotu umowy w sposób nienaruszający interesów Zamawiającego, użytkownika i osób trzecich.

d) zachowania w czasie wykonywania robót warunków ( przepisów ) BHP i P.POŻ.

3.	Wykonawca zrealizuje zamówienie z materiałów własnych.

4.	Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki jak określono go w niniejszej umowie musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego aby przedmiot umowy osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w umowie ( dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ).

§ 3

Terminy realizacji zamówienia:

Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy:                -  w ciągu 14 dni od podpisania umowy,

Termin zakończenia przedmiotu umowy:               -   31 grudnia 2010 r.

Za dzień zakończenia robót budowlanych strony ustalają dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy ( wpis Kierownika budowy do dziennika budowy ) potwierdzony wpisem przez Inspektora nadzoru oraz pismem lub faksem.

§ 4

1.	Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, nie później jednak niż w ciągu 10 dni od jej zawarcia.

2.	Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się odpowiedzialny za plac budowy.

3.	Wykonawca zobowiązuje się zagospodarować teren prac i jego zaplecze, łącznie z wyposażeniem w urządzenia na swój koszt oraz strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie prac. Koszty związane z doprowadzeniem mediów na teren budowy i zaplecza technicznego ( socjalnego ) oraz koszty tych mediów ponosi Wykonawca.

4.	Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.

5.	Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie wstęp na teren budowy, przeprowadzenie kontroli, kontroli realizowanych robót budowlanych, kontroli stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionych robót budowlanych.

6.	W czasie trwania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w należytym stanie, a w szczególności będzie usuwał i właściwie składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci.

7.	W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego lub osób trzecich Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

8.	Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.04.2001 r. O odpadach        ( Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm. ). Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.

9.	Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenie ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem budowy.

§ 5

1.	Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy - robót posiadającego niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia - wykształcenie i praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków,  w osobie: ............................................., adres: ………………... ........................................................................................................ , telefon: ..................................,

2.	Kierownik budowy - robót działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

3.	Ewentualna zmiana kierownika budowy - robót wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiającego.

§ 5

1.  Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego:

posiadającego niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia - wykształcenie i praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków, ……………………………………………………………………..,

2.	Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektorów nadzoru inwestorskiego i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

4.	Inspektor nadzoru oraz kierownik budowy - robót działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. ), ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm. ) a inspektorzy nadzoru – także w granicach umocowania nadanego im odrębnymi umowami.

§ 6

1.	Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości:

-  netto: ................................. zł. ( słownie: …………….............................................................. ),

-  podatek VAT ......... %: ............... zł. ( słownie: ………...……................................................. ),

-  brutto: .............................. zł. ( słownie: .....................................................................................).

2.	Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym między innymi:

- koszt urządzenia, zagospodarowania i utrzymania placu budowy, zaplecza budowy oraz doprowadzenie niezbędnych mediów,

- koszt odbiorów technicznych,

- koszt ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

3.	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową po odbiorze przedmiotu umowy ( wykonaniu całości inwestycji ).

4.	Termin zapłaty faktury Wykonawcy wynosi 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

5. 	Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.

6.	Zamawiający nie udziela zaliczek.

7.	Określone przez oferenta ceny jednostkowe są ceną ryczałtową, niezmienną w trakcie realizacji umowy.

§ 7

1.	Jeżeli w toku realizacji inwestycji wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia ( projektach budowlanym ), których nie można było przewidzieć a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego za pośrednictwem właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego, sporządzając z nim stosowny protokół konieczności.

2.	Wykonawca nie może wykonywać robót dodatkowych bez zawarcia z Zamawiającym odrębnej pisemnej umowy, z zastrzeżeniem brzmienia ust. 3.

3.	Bez zawarcia umowy z Zamawiającym wykonywane mogą być jedynie prace ( roboty ) niezbędne ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego lub konieczności zapobieżenia awarii.

4.	Przed przystąpieniem do wykonania robót dodatkowych strony umowy negocjują warunki ich wykonania biorąc za punkt wyjścia do negocjacji ceny materiałów i pracy sprzętu oraz czynniki cenotwórcze zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, a w przypadku gdy będzie to niemożliwe katalogi nakładów rzeczowych zawierające aktualne ceny lub zatwierdzone przez inspektora/ów nadzoru wyceny własne Wykonawcy.

Roboty dodatkowe rozliczane będą na podstawie kosztorysów (ofertowych-powykonawczych) przygotowanych przez Wykonawcę i następnie zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o nośniki cenotwórcze wyszczególnione w kosztorysie ofertowym.

5.	Dopuszcza się wykonanie robót zamiennych w ramach ustalonego kosztorysu po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i Zamawiającym.

6.	Za roboty uznane jako zbędne i niewykonane, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz SIWZ, wynagrodzenie nie przysługuje.

7.	Podatek od towarów i usług VAT zostanie naliczony w fakturach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w dacie wystawienia faktury.

§ 8

Niezależnie od obowiązków określonych w § 4 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1. 	Informowania Zamawiającego ( inspektora nadzoru ) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

2.	Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory ( wykopy ) niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego.

§ 9

1. 	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie ( brutto ) za przedmiot umowy z zaokrągleniem do pełnych 100 zł. w górę, co stanowi kwotę: .......................... zł. ( słownie: …........................................................ ).

w następujących formach ………………………..…………………………………

2. 	Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego umowy po zakończeniu realizacji zadania i odbiorze końcowym jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji ( rękojmi ).

3.	Część zabezpieczenia tj. 70% gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona Wykonawcy wraz z należnym oprocentowaniem po potrąceniu pobranych przez bank opłat za prowadzenie rachunku oraz za przelew na rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru inwestycji. Pozostała część zabezpieczenia tj. 30% zostanie zwrócona Wykonawcy wraz z należnym oprocentowaniem po potrąceniu pobranych przez bank opłat za prowadzenie rachunku oraz za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.

Podane wyżej terminy za zwrot ( zwolnienie ) zabezpieczenia należytego wykonania umowy rozpoczynają swój bieg po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie rękojmi.

4.	W przypadku zmiany wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy ( roboty dodatkowe), wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie ustalona w oparciu o pkt. 1 i 2. Wpłata i rozliczenie zabezpieczenia dla robót dodatkowych odbywać się będzie wg zasad jak dla robót objętych podstawowym zakresem umownym.

Dla zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, Zamawiający dopuszcza tworzenie części zabezpieczenia tj. 70% jako potrącenie z  faktur za roboty.

§ 10

1.	Za opóźnienie w zakończeniu całości robót budowlanych o których mowa w § 1 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2.	W przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczoną od dnia wyznaczenia na usunięcie wad i awarii.

3.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11

1.  Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2.	Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń Kierownik Budowy Wykonawcy stwierdza wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie zgodności wpisów ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Kierownika Budowy oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego.

3.	Na tej podstawie Zamawiający zawiadamia o zakończeniu przedmiotu umowy i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania organy wymienione w art. 56 Prawa Budowlanego.                W przypadku wniesienia uwag przez te organy Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą wyznacza:

- termin usunięcia usterek,

- termin i warunki wykonania zaleceń lub robót dodatkowych.

4.  Zamawiający powołuje komisję odbioru w ciągu 5 dni od:

a)  dnia złożenia pisemnego oświadczenia przez organy, o których mowa w art. 56 Prawa Budowlanego o braku sprzeciwu i uwag do wykonanego przedmiotu umowy,

b)  upływu 20 dni od daty wysłania powiadomienia stosownych organów o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania w przypadku braku pisemnego ich stanowiska,

c)  pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o usunięciu usterek i wykonaniu zaleceń stosownych organów niezbędnych do użytkowania obiektu.

5.  Zamawiający rozpoczyna czynności odbioru najpóźniej w 14-tym dniu od daty powołania komisji odbioru. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 10-tym dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru Za zgodą stron termin zakończenia czynności odbioru może ulec zmianie, również w przypadkach uzasadnionych losowo.

6.	Za datę zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia przez komisję odbioru czynności odbioru (data podpisania protokołu końcowego robót).

7. 	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a)	jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b)	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

-  jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

-  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.	Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

9.	Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

10.	Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

11.	Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie wad po upływie okresu rękojmii.

§ 12

1.	Wykonawca z zastrzeżeniem w ust. 2, udziela Zamawiającemu 5 lat ( 60 miesięcy ) gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2.	Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej przez dostawców urządzeń, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisywania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

3.	Zamawiający może korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4.	Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad wydanego mu obiektu budowlanego, obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ich ujawnienia, stosownej reklamacji wraz z podaniem terminu ich usunięcia.

6.	Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w ustalonym terminie, użytkownik może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

§ 13

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % ogólnej wartości umowy, jeżeli:

a) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 1 miesiąc,

b)	Wykonawca realizuje umowę w sposób nie zgodny z postanowieniami umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

c)	Wykonawca wykonuje roboty z wykorzystaniem materiałów, wyrobów innych niż zawarte w jego ofercie lub niespełniających wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niniejszej umowie albo ogólnie przyjętych norm jakościowych.

2.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a)  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b)	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony z winy, której nastąpiło odstąpienie od umowy,

c)	Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d) 	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

e)	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest:

-  dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

-	odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń określonych w ust. 3 pkt. c  niniejszego paragrafu umowy,

-	rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza i urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń.

-  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 19

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 20

Integralną część umowy stanowią załączniki:

Nr 1  Oferta Wykonawcy.

Nr 2  Kosztorys ofertowy.

Nr 3  Harmonogram rzeczowo – finansowy

ZAMAWIAJĄCY: 					                   WYKONAWCA:

Zał. Nr 1 do oferty

..........................................................................

( pieczęć firmowa )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

( zgodnie z art. 22 ust. 1 - ustawy Prawo zamówień publicznych )

Nazwa oferenta: ........................................................................................................................................................................

Adres oferenta: ..........................................................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

„ Wymiana więźby i pokrycia dachowego trzech kopuł na zabytkowym Kościele w Surochowie ”.

Oświadczam/y, że mogę ubiegać się o zamówienie wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) a w szczególności:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadam / nie posiadam*  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przedstawiam / nie przedstawiam* pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Jednocześnie stwierdzam, iż jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.

*) niewłaściwe skreślić

.......................................................................................

( podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej )

..................................................................................

( miejscowość, data )

Zał. Nr 2 do oferty

..........................................................................

( pieczęć firmowa )

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

( zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 - ustawy Prawo zamówień publicznych )

Nazwa oferenta: ........................................................................................................................................................................

Adres oferenta: ..........................................................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

„ Wymiana więźby i pokrycia dachowego trzech kopuł na zabytkowym Kościele w Surochowie ”.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), a w szczególności:

1.	w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkody, która stwierdzona byłaby prawomocnym orzeczeniem sądu, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.

2.	nie otwarto wobec mnie likwidacji i nie ogłoszono upadłości

3.	nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

4.	nie skazano mnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

5.	spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym:

a.	posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

b.	posiadam / nie posiadam *) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Przedstawiam/nie przedstawiam*) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

c.	znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

6.	nie wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności

7.	nie składam i nie będę składał nieprawdziwych informacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

8.	złożyłem oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ.

9.	wniosłem wadium w wysokości określonej przez Zamawiającego w SIWZ.

Jednocześnie stwierdzam, iż jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.

*) niewłaściwe skreślić

.......................................................................................

( podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej )

..................................................................................

( miejscowość, data )

Wzór

zał. Nr 2a do oferty

..........................................................................

( pieczęć firmowa )

OŚWIADCZENIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

w zakresie z art. 24 ust. 1 pkt 2 - ustawy Prawo zamówień publicznych )

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wymiana więźby i pokrycia dachowego trzech kopuł na zabytkowym Kościele w Surochowie”,

zgodnie z art. 44 ustawy Pzp, w imieniu reprezentowanej przeze mnie:

- Nazwa oferenta: .................................................................................................................................................................

- Adres oferenta: ....................................................................................................................................................................

- Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: ………………………………………………...

- Właściciel: ……………………………………………………………………………………………………………………

jako – upoważniony na piśmie, lub jako właściciel

Oświadczam, że:

Na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia wykonawcy, którego reprezentuję z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, a tym samym wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

.......................................................................................

( podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej )

..................................................................................

( miejscowość, data )

Wzór

zał. Nr 4 do oferty

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

doświadczenie w zakresie wykonawstwa

Nazwa Oferenta: .......................................................................................................................................................................

Adres Oferenta: .........................................................................................................................................................................

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

| Nazwa zamówienia lokalizacja | Zamawiający Adres | Wartość robót do wykonania | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | W siłach własnych | Rozpoczęcie | Zakończenie |

( co najmniej dwie roboty budowlane, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 50 % ceny oferty brutto, na obiektach zabytkowych, które były prowadzone pod ścisłym nadzorem konserwatorskim w zakresie, remontu budynków sakralnych, wpisanych na listę konserwatora zabytków).

.......................................................................................

( podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej )

..................................................................................

( miejscowość, data )

Wzór

zał. Nr 5 do oferty

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW

charakterystyka ogólna oferenta kwalifikacje techniczne

podstawowego personelu

Nazwa Oferenta: ......................................................................................................................................................................

Adres Oferenta: ........................................................................................................................................................................

Wykaz osób i podmiotów proponowanych do realizacji przedmiotu zamówienia.

| Nazwisko i imię | Wykształcenie | Proponowane przeznaczenie | Praktyka zawodowa w latach | Rodzaj i Nr uprawnień |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ogółem | W firmie |  |

.......................................................................................

( podpis i pieczatka imienna osoby uprawnionej )

..................................................................................

( miejscowość, data )

Wzór

zał. Nr 5a do oferty

OŚWIADCZENIE

o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby,

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Nazwa Oferenta: ......................................................................................................................................................................

Adres Oferenta: ........................................................................................................................................................................

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Wymiana więźby i pokrycia dachowego trzech kopuł na zabytkowym Kościele w Surochowie”

oświadczam, że osoby wskazane w zał. Nr 5 do oferty posiadają aktualne uprawnienia wydane przez odpowiedni organ/stosowne komisje kwalifikacyjne niezbędne do wykonania prac objętych zamówieniem.

Uwaga

Zaleca się dołączenie kserokopii uprawnień zawodowych oraz kserokopii aktualnych zaświadczeń o wpisie do Izby Inżynierów Budownictwa.

.......................................................................................

( podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej )

..................................................................................

( miejscowość, data )

Wzór

zał. Nr14 do oferty

OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU PRZEZ WYKONAWCĘ GWARANCJI JAKOŚCI NA ROBOTY BUDOWLANE

Nazwa Oferenta: .......................................................................................................................................................................

Adres Oferenta: .........................................................................................................................................................................

Niniejszym oświadczam, że udzielę 5 letniej ( 60 miesięcy ) gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.

„Wymiana więźby i pokrycia dachowego trzech kopuł na zabytkowym Kościele w Surochowie ”

.......................................................................................

( podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej )

..................................................................................

( miejscowość, data )